**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07\_2016 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Демонтаж старых светильников с лампами ДРЛ 250 и ДРЛ 125 на новые светодиодные светильники мощностью 60-65 Вт. | 170 | 0 | 1273047,50 | 1141600,00 | 123447,50 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141600,00 |
| **Итого** |  |  | 1273047,50 | 1141600,00 | 123447,50 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Костанян И.Р. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Чудакова | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель Н.А. Чудакова 881373-57-238 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2016 года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Кикеринского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | |
| 1. | Мероприятия по ремонту уличного освещения в пос. Кикерино в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Кикеринского сельскогопоселения Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту уличного освещения | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | улучшение освещенности улиц пос. Кикерино и сокращение затрат на электроэнерги |
| 2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода муниципального контракта | Администрация Кикеринского сельскогопоселения Волосовского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме вустановленные сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |

Глава администрации Кикеринского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.Р. Костанян/