ПАСПОРТ

социально значимого проекта, на реализацию которого претендует 
поселение в рамках реализации областного закона Ленинградской области 
от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся

административными центрами поселений»

Кикеринское сельское поселение, Волосовский район.

(наименование муниципального района, поселения, административного центра)

| 1. Название проекта (название проекта в соответствии с протоколом общественного совета, сметной и технической документацией) | Ремонт уличного освещения в пос. Кикерино |
| --- | --- |
| 2. Место реализации проекта: (муниципальный район, поселение, наименование административного центра, адрес или описание местоположения) | Кикеринское сельское поселение, Волосовский район. |
| 3.Инициаторы проекта: (общественный совет, Ф.И.О. и телефон председателя) | Федорова Светлана Александровна Председатель Общественного совета № 2 + 7-921-314-92-68 Фролов Артём Александрович Председатель Общественного совета № 1 +7-911-210-20-70 |
| 4. Количество жителей, проживающих на территории: чел. | 2101 |
| административного центра | 2101 |
| на части территории | 1050 + 1051 |
| 5. Описание проекта: |  |
| 5.1.Типология проекта (1) объекты жилищно-коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения); (2) автомобильные дороги и сооружения на них; (3) объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; (4) объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания; (5) объекты библиотечного обслуживания; (6) объекты культуры; (7) объекты физической культуры и спорта, детские площадки; (8)объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий; (9) объекты благоустройства; (10) места захоронения; (11) другое…. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства (электроснабжение- фонари уличного освещения ) |
| 5.2.Описание проблемы, на решение которой направлен проект: цели и задачи проекта | Увеличить освещенность улиц в пос. Кикерино с одновременным уменьшением количества потребляемой энергии. |
| 5.3. Ожидаемые результаты (указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в административном центре поселения) | Улучшится освещение улиц и дворовых территорий в пос. Кикерино. Уменьшатся затраты на эксплутационное обслуживание уличного освещения. |
| 6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе: |  |
| 6.1. Общие расходы по проекту, тыс. руб. | 1 270 ,7078 руб. |
| в том числе за счет средств: |  |
| 6.1.1. областного бюджета | 1 141, 5525 руб. |
| 6.1.2. местного бюджета | 124, 1553 руб. |
| 6.1.3. вклад граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта | 5 000 руб. |
| из них: вклад граждан: |  |
| финансовые ресурсы | - |
| материально-технические ресурсы | - |
| трудовое участие | Опиловка сучьев деревьев, находящихся вблизи фонарей уличного освещения |
| вклад индивидуальных предпринимателей: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы |  |
| вклад юридических лиц: |  |
| финансовые ресурсы | 5 000 руб. |
| материально-технические ресурсы |  |

7. Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опиловка сучьев деревьев, находящихся вблизи фонарей уличного освещения | 48 | 170 | 8 160 |
|  | Всего: | 48 | 170 | 8 160 |

˙Заполняется при наличии трудового участия граждан в соответствии с  п.6.1.3.

8. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы : запрос коммерческих предложений, разработка и проверка сметной и технической документации, проведение аукциона | 01.06.2016 г. | Заместитель главы администрации Поташкин Н.П. |
| Ремонтные работы. | 01.09.2016 г. | Заместитель главы администрации Поташкин Н.П. |

9. Целевая группа (благополучатели):

| Численность населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек, | 15 |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 5 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта: жители данного административного центра, улицы; | жители административного центра |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек | 2101 |
| в том числе прямо, человек | 2101 |
| косвенно, человек |  |

| Глава администрации поселения |  | __________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (М.П., подпись) | (расшифровка подписи) |

Исполнитель от администрации                 ___________        Поташкин Н.П.